四川省民主党派工商联机关事务管理处

## 项目名称：党派大楼地下室维修

比

选

通

知

书

2019年10月

目  录

第一章 比选邀请	3

第二章 供应商须知	6

第三章 比选文件格式	12

第四章 采购项目需求、技术和商务要求	15

第五章 评审标准	17

# 第一章  比选邀请

四川省民主党派工商联机关事务管理处（采购人）拟对党派大楼地下室维修项目采用比选的方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加比选。

一、项目名称：党派大楼地下室维修。

二、项目地址：成都市青羊区白丝街33号。

三、项目简介：主要清洗打磨原水泥地坪，制作环氧树脂地坪漆、防滑坡道及制作反光指示标志；次要铲除墙面及顶面局部空鼓凹陷灰壳并重新制作底层并粉刷。

四、供应商资格、资质性及其他类似效力要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）法律、行政法规规定的其他条件：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在参加政府采购活动前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本次采购项目。

（三）根据采购项目提出的特殊条件。

1、参加本次采购项目的供应商及法定代表人在参加本次项目采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录。

2、在中华人民共和国境内成立，具有独立法人资格。

注：供应商在参加本次采购项目前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，不认定其具有良好的商业信誉。

### 五、充分、公平竞争保障措施

（一）利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加比选。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的比选，否则，其比选文件作为无效处理。

（二）前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、比选因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

（三）利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其比选文件作为无效处理。

六、比选通知书获取时间、地点：

比选通知书自2019年 10 月 9 日至2019年 10 月 14 日17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市青羊区白丝街33号11楼11-12四川省民主党派工商联机关事务管理处办公室（地址）获取。比选通知书只提供电子版，供应商需自备U盘免费获取（比选资格不能转让）。

获取比选通知书时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

七、比选文件提交截止时间：2019年10月23日15:00（北京时间）。

比选时间：2019年10月23日15:00（北京时间）。

比选文件（包括资格证明文件）必须在比选文件提交截止时间前送达比选地点。逾期送达的比选文件不予接收。本次比选不接受邮寄的比选文件。

八、比选地点：成都市青羊区白丝街33号11楼四川省民主党派工商联机关事务管理处。

九、本比选邀请在四川省委统战部网站（www.sctyzx.gov.cn）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：四川省民主党派工商联机关事务管理处

地    址：成都市青羊区白丝街33号11楼

联 系 人：何禅赤

联系电话：028-82820522

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：21.62万元； 超过采购预算的报价视为无效。 |
| 2 | 不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评审过程中，评审委员会发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其比选文件应作废。 某供应商的报价（总价）明显低于其他供应商报价的量化评审方法： （1）对低于所有供应商报价算术平均值20%的报价作为可能低于其个别成本的评审对象。 （2）评审委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价竞标，其比选文件应作废。 |
| 3 | 比选结果公告 | 比选结果将在四川省委统战部网站（www.sctyzx.gov.cn）上予以公告，不再逐一联系告知结果。 |
| 4 | 报价有效期 （实质性要求） | 比选之日后90天。 |
| 5 | 联合体 | 本项目不接受联合体参加 |
| 6 | 比选文件份数 （实质性要求） | 比选文件分为资格证明文件和其他剩余文件两部分，分册装订。资格证明文件一式一份；其他剩余文件一式二份（正、副本各1份）。 |
| 7 | 履约保证金 （实质性要求） | 金 额：采购合同金额的5% 以转账方式转入采购人账户，并提供票据复印件。 收款单位：四川省民主党派工商联机关事务管理处。 开 户 行：中国建设银行成都市第五支行 银行账号：51001458208051502844 交款时间：供应商被选中后，合同签订前。 |
| 8 | 比选通知书咨询 | 联系人：何禅赤 联系电话：028-82820522 |
| 9 | 对比选通知书中资格条件，技术指标、参数，比选办法以及其他采购需求提出的询问和质疑 | 向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复。 提出质疑时间：获取比选通知书之日起七个工作日内。 |
| 10 | 工 期 （实质性要求） | 至2019年12月31日止，供应商应以精确日历天数为标准承诺工期。 |
| 11 | 现场踏勘 （实质性要求） | 供应商在获取比选通知书的同时，于采购人处主动签署踏勘签到表并踏勘；踏勘签到表作为采购人确认供应商有无资格参与比选的凭据，拒绝签署踏勘签到表和踏勘的供应商取消其比选资格。 |

## 二、总  则

### （一）适用范围

本比选通知书仅适用于本次采购项目。

### （二）有关定义

1、“采购人”本次的采购人是四川省民主党派工商联机关事务管理处。

2、“供应商”系指获取了本比选通知书拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的商家。

3、 “评审委员会”采购人组织，由本次采购项目受众（四川省民主党派工商联机关办公大楼8家单位），每家单位各指派1名本单位干部职工组成，共计8人。

### （三）供应商纪律（实质性要求）

1、合格的供应商应具备以下条件：

（1）本比选通知书规定的供应商资格条件及采购人的其他正当要求；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购人获取了比选通知书。

2、供应商参加本次采购项目不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在比选过程中与采购人进行协商谈判；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订合同；

（7）未按照比选通知书确定的事项签订合同；

（8）转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定无效。

### （四）比选费用（实质性要求）

供应商参加比选的有关费用自行承担。

## 三、比选文件

### （一）比选文件的语言（实质性要求）

供应商提交的比选文件以及供应商与采购人所有来往书面文件均须使用中文。

### （二）计量单位（实质性要求）

除比选通知书中另有规定外，本次采购项目采用国家法定的计量单位。

### （三）货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

（四）比选文件的组成（实质性要求）

供应商应按照比选通知书的规定和要求编制比选文件。

《资格证明文件》一式一份，包括下列内容：

（1）满足《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件承诺函原件[见第三章承诺函（二）]；

（2）供应商是企业的，提供营业执照（副本）复印件或扫描件，供应商是事业单位的，提供事业单位法人证书复印件或扫描件；

（3）法定代表人（负责人）身份证双面复印件或扫描件；

（4）供应商2019年任意一个月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件或扫描件；或依法缴纳税收的书面承诺函原件；

（5）供应商2019 年任意一个月的缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具缴纳证明材料或有效票据的复印件或扫描件；或依法缴纳社会保障资金的书面承诺函原件；

（6）具备健全的财务会计制度的证明材料[供应商提供2015年至今任意一年经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；事业单位提供银行出具的资信证明；供应商成立时间不足一年的，提供银行资信证明] 复印件或扫描件；

（7）供应商及法定代表人在参加本次比选前三年内不具有行贿犯罪记录承诺函；

注：1、以上要求供应商提供的证明材料必须加盖供应商公章（鲜章）。

2、以上证明材料一项不符合要求的，比选文件按作废处理。

3、证明材料的扫描件与复印件具有同等效力。

### 其他剩余文件一式二份（正、副本各1份），包括下列内容：

### 1、技术部分

### （1）施工组织设计（格式自拟）；

（2）供应商认为需要提供的文件和资料。

2、报价部分

报价公式：总报价=货物部分+建设部分

（1）货物部分：结合本次采购项目的工程量清单编制分项报价明细表（明确列出施工耗材的名称、规格型号、品牌、单位、数量及报价）。

（2）建设部分：除货物部分以外的，施工费、管理费、税费等供应商完成本项目所需的一切其他费用。

注：供应商报价具备唯一性，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效处理。

### 3、商务部分

（1）承诺函原件[见第三章承诺函（一）]；

（2）供应商类似项目业绩一览表（见第三章格式）及相关证明材料（合同复印件）；

（3）售后服务承诺；

（4）其他供应商认为需要提供的文件和资料。

### （五）比选文件规范

（1）供应商应执行比选通知书第三章的规定要求，对于没有格式要求的比选文件由供应商自行编写。

（2） 比选文件统一用A4幅面纸打印，逐页编码并采取胶装方式装订成册（实质性要求），并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章；比选文件副本可采用正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面比选文件为准。

（3）比选文件的资格证明文件和其他剩余文件分开密封，密封袋上应当注明供应商名称和项目名称。

## 四、供应商成交

确定成交供应商的原则：本次比选采用综合评分法。评审委员会对满足比选通知书实质性要求的比选文件，按照第四章《综合评分标准表》进行打分，采购人根据评审委员会得出的综合评分排名（由高到低），直接确定排名第一的供应商为成交供应商。评分相等时，以报价低的优先（报价低于其成本的除外）；报价也相等的，由采购人自行确定。

比选结果在四川省委统战部网站（www.sctyzx.gov.cn）上以公告发出后，成交供应商凭有效身份证明证件至采购人处领取成交通知书。

成交供应商因不可抗力原因放弃成交的，采购人可以与综合评分排名在成交供应商之后第一位的候选人签订合同，以此类推。

注：本次比选供应商不必到场，只需提交比选文件即可。

（一） 履约保证金（实质性要求）

工程质保期满（1年），成交供应商与采购人联系办理履约保证金的退付手续。质保期间出现质量问题的，供应商负责维修，并承担维修费用（人为因素除外)，履约保证金退付时间顺延至维修完成并经采购人确认合格。

### （二）履行合同

（1）成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### （三）验收

采购人按照川机管发[2015]46号《四川省机关事务管理局关于印发<四川省省直机关办公用房维修项目管理实施细则>的通知》第十一条组织验收，验收不合格，将不予支付采购资金。

# 第三章 比选文件格式

## 本章所制比选文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商比选文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以比选文件不规范予以扣分处理。

## 承 诺 函（一）

## XXXX（采购人名称）：

## 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目比选通知书，决定参加贵单位组织的本项目比选。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

## 一、我方自愿按照比选通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务、工程。

## 二、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

## 三、我方同意本比选通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

## 四、我方为本项目提交的资格证明文件1份，正本1份，副本XX份

## 五、我方同意本次采购的报价有效期为比选之日后XX天。

## 六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 供应商名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 通讯地址：XXXX。

## 邮政编码：XXXX。

## 联系电话：XXXX。

## 传    真：XXXX。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 承诺函（二）

## XXXX（采购人）：

## 我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选通知书要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目比选通知书中规定的实质性要求，如对比选通知书有异议，已经在比选文件提交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选通知书有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次采购比选活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

## 四、参加本次采购比选活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在比选文件中全面如实反映。

## 六、比选文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

## 供应商名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

# 第四章 采购项目需求、技术和商务要求

项目名称：党派大楼地下室维修

项目地址：成都市青羊区白丝街33号

工期：至2019年12月31日止

工程概况：该项目地址位于成都市青羊区白丝街33号党派大楼负一层，建筑面积约1255平方米，车位45个。现水泥地面整体完好，无裂缝沉降；顶面、墙面整体完好，局部面漆有空鼓污损情况。

项目内容：主要清洗打磨原水泥地坪，制作环氧树脂地坪漆、防滑坡道及制作反光指示标志；次要铲除墙面及顶面局部空鼓凹陷灰壳并重新制作基层并粉刷。

一、工程量清单:

| 分项目 | 单 位 | 数 量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清除原有车位线并重画 | m | 870 | 标准工艺 |
| 拆除原有车位尾部防撞钢管 | m | 81 | 因拆除作业造成的损坏应修补 |
| 拆除原有立柱、墙面防撞条 | m | 72 | 因拆除作业造成的损坏应修补 |
| 混凝土裂缝修补 | m | 1580 | 使用专业机具切混凝土裂缝 |
| 清除原有墙面及天棚腻子基层，重新制作基层并涂刷乳胶漆 | ㎡ | 520 | 腻子基层3遍，涂刷乳胶漆1底2面 |
| 车位尾部防撞钢管 | m | 81 | 直径50镀锌钢管 刷油漆2遍 |
| 立柱、墙面防撞条 | m | 72 | 标准工艺 |
| 环氧树脂漆地面 | ㎡ | 1535 | 含防滑坡道310㎡ 基层处理、底漆施工、环氧砂浆层施工、打磨清扫处理、环氧腻子层、铺设粗砂（防滑坡道）、环氧面漆施工 |

注：1.所有工程量包含施工专业设备机具及原材料运输、施工及完工清运并经验收合格；

2.工程量清单内涉及到可选漆色的分项目遵照采购人的要求执行。

二、售后服务：工程质保期1年

三、付款方式：工程竣工并经验收合格，结算审计完成后付至结算总价的100%。

第五章 评审标准

按《综合评分标准表》进行评审

综合评分标准表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20 | 满足比选通知书要求最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(基准价/报价)×20 |  |
| 2 | 工程量 | 20 | 供应商工程量无遗漏、无偏离。有遗漏的得0分；每有一项偏离的扣10分，扣完为止。 |  |
| 3 | 施工组织设计 | 施工方案与技术措施（6分） | 提供施工组织设计方案，方案应提供各个分部分项工程的施工方法及工艺、工程管理组织机构、管理人员职责分工、施工前期准备、施工人员及设备资源配置，满分6分，上述内容只有简单描述无实质性内容或不符合本项目特点的每一项扣2分；每缺少一项内容的扣3分；扣完为止。 | 未提供的不得分 |
|  |  | 质量管理体系与措施（6分） | 提供明确的项目质量管理体系及措施，内容包含：施工质量目标、质量保证管理机构、质量保证措施、质量记录管理、竣工验收管理，满分6分，上述内容只有简单描述无实质性内容或不符合本项目特点的每一项扣2分；每缺少一项内容的扣3分；扣完为止。 | 未提供的不得分 |
|  |  | 安全管理体系与措施（6分） | 提供安全管理体系与措施，内容包括：安全施工目标及方针、安全保证措施、工程应急预案，满分6分，上述内容只有简单描述无实质性内容或不符合本项目特点的每一项扣2分；每缺少一项内容的扣3分；扣完为止。 | 未提供的不得分 |
|  |  | 环境保护、文明施工管理管理体系与措施（6分） | 提供环境保护、文明施工管理体系与措施，内容包括：环境保护管理方针及目标、环境保护措施、文明施工目标及措施、具有针对施工现场周边临近居民扬尘、噪音以及突发治安事件应急措施，满分6分，上述内容只有简单描述无实质性内容或不符合本项目特点的每一项扣2分；每缺少一项内容的扣3分；扣完为止。 | 未提供的不得分 |
|  |  | 工期保证体系及保证措施（6分） | 提供明确的工期安排和完善的确保工期的计划及保证措施，内容包括：工期进度计划表、保证施工工期的措施，满分6分，上述内容只有简单描述无实质性内容或不符合本项目特点的每一项扣2分；每缺少一项内容的扣3分；扣完为止。 | 未提供的不得分 |
| 4 | 履约能力 | 10分 | 供应商2015年至今完成类似项目履约经验的，每提供一个得2分，本项最多得10分。 | 提供合同复印件。 |
| 5 | 售后服务 | 10分 | 供应商提供售后服务方案，内容应包括但不限于：服务响应时间、应急修缮、质保期内服务方式、质保期外服务方式，售后服务机构，固定售后服务人员等，满分10分，上述内容只有简单描述无实质性内容或不符合本项目特点的每一项扣2分；每缺少一项内容的扣4分；扣完为止。 | 未提供方案的不得分。 |
| 6 | 比选文件规范性及制作能力 | 10分 | 比选文件的编制、制作规范、装订完全满足要求，每有一项细微偏差扣1分，直至本项分值扣完为止。 |  |